UEMS Labs — Sistema de Reserva de Laboratórios

Divisão de Tarefas do Grupo (5 integrantes)

Documento de referência para distribuição do trabalho de codificação — baseado no Documento de Requisitos de Software e no estado atual do protótipo/código.

# 1. Estado atual do projeto

Banco de dados (Supabase) — schema já criado:

- Tabelas: usuarios, laboratorios, recursos (sala/mesa/computador), reservas (normal/fixa), problemas_relatados, denuncias.

- Trigger handle_new_user: ao logar pela primeira vez, cria automaticamente a linha em usuarios (com dados provisórios).

- Trigger trg_indisponibilizar_recurso: ao reportar um problema, já marca o recurso como indisponível automaticamente. RF006 já está pronto.

- RLS (Row Level Security) ainda desabilitado nas 6 tabelas — decisão consciente, adiada de propósito (ver seção 2).

Frontend (Quasar/Vue 3):

- Login funcional e conectado ao Supabase Auth (RF001 ok).

- IndexPage e ReservaPage existem, mas são apenas mock visual — ainda não chamam a API.

- A barra lateral já linka /reservas, /problemas e /denuncia, mas só /reservas tem página real; as outras duas ainda não existem.

- Não existe tela de "Minhas Reservas" (listar/cancelar) nem nenhuma tela de área do técnico.

API PHP (uems_labs_api/) — esqueleto já criado e testado:

- config/database.php: conexão PDO com o Postgres do Supabase (extensão pdo_pgsql habilitada no XAMPP).

- middleware/auth.php: valida o token do Supabase Auth do frontend e carrega o perfil do usuário (aluno/professor/técnico).

- helpers/response.php e helpers/cors.php: resposta JSON padronizada e CORS liberado para o Quasar.

- api/laboratorios/listar.php: primeiro endpoint real, já funcionando.

- api/_EXEMPLO.php: modelo para cada integrante copiar ao criar seu próprio endpoint.

- Alias do Apache (/uems-api) já configurado nesta máquina — ver seção 6 para replicar nas outras.

# 2. Arquitetura: por que entra PHP

Por exigência da disciplina, o backend precisa ter uma camada em PHP. A autenticação continua 100% no Supabase Auth (não muda); o PHP entra como intermediário entre o frontend e o banco para aplicar as regras de negócio (criar reserva, listar laboratórios, relatar problema etc.), conectando no Postgres do Supabase via PDO.

Fluxo: Quasar (fetch, com o token da sessão no header Authorization) → PHP/Apache local (valida o token, executa a regra de negócio via PDO) → Postgres (Supabase).

- O PHP roda localmente em cada máquina via XAMPP/Apache, apontando para o mesmo banco remoto no Supabase.

- Cada integrante só precisa configurar isso uma vez na própria máquina (passo a passo na seção 6).

# 3. Segurança — RLS adiado de propósito

O RLS (Row Level Security) está desabilitado nas 6 tabelas do banco. Isso significa que, enquanto não for corrigido, qualquer pessoa com a chave pública do projeto consegue ler e escrever diretamente nas tabelas via API do Supabase, sem passar pelas regras da aplicação. Isso corresponde ao RNF002 do Documento de Requisitos ("Integração e Segurança de dados") e precisa ser endereçado antes da entrega final, mas foi conscientemente adiado: a decisão do grupo foi priorizar destravar a codificação em paralelo primeiro e tratar RLS depois, quando os fluxos já estiverem validados.

# 4. Por que essa divisão evita bloqueio entre integrantes

- Com o RLS ainda desligado, ninguém depende da parte de segurança para começar a codar.

- Cada integrante é dono de uma fatia vertical completa (seu endpoint PHP + sua página Vue) — ninguém edita arquivo de outro.

- As rotas do Vue (seção 7) e o contrato dos endpoints PHP (seção 8) já estão definidos — cada um só adiciona a própria linha/arquivo, evitando conflito de merge.

- Regras de negócio mais complexas (choque de horário, reserva fixa) ficam centralizadas no backend/banco, então quem mexe no PHP+Vue da sua funcionalidade não precisa esperar essa lógica ficar 100% pronta para montar o resto.

Backend / Infraestrutura PHP + Banco

Responsável: Você — base para todos os outros, priorizar e entregar primeiro

- Esqueleto do PHP (pronto): conexão PDO, middleware de autenticação, helpers de resposta/CORS.

- Seed de dados: laboratórios e recursos de teste para os outros 4 validarem contra dado real.

- Endpoint api/laboratorios/listar.php (pronto).

- Função/trigger reversa do RF010: ao técnico resolver um problema, o recurso volta para "disponível" (inverso do trigger que já existe).

- Lógica de RF003 (reserva fixa) e de prevenção de choque de horário (RF002/RF003) — constraint ou função no banco.

- Políticas de RLS por tabela (adiado — retomar depois que os fluxos dos outros estiverem validados).

  - Bônus, se sobrar tempo: ajustar handle_new_user para não deixar RGM/nome fixos como "00000" / "Novo Acadêmico".

Integrante A — Reserva normal e fixa

Requisitos: RF002 (essencial), RF003 (essencial)

- Vue: dono exclusivo de ReservaPage.vue.

- PHP: api/reservas/criar.php (copiar api/_EXEMPLO.php como ponto de partida).

- Trocar os dados mockados pela chamada real a api/laboratorios/listar.php e à grade de horários reais.

- Implementar a grade semanal de verdade (disponível / ocupado / selecionado) com dados reais do banco.

- Implementar o fluxo de "Reserva Fixa" para professores (recorrência semestral).

Integrante B — Minhas Reservas

Requisitos: RF004 (essencial), RF008 (importante)

- Vue: criar MinhasReservasPage.vue (nova, não existe ainda).

- PHP: api/reservas/listar.php e api/reservas/cancelar.php.

- Listar reservas do usuário logado (ativas) e histórico de reservas passadas.

- Implementar o cancelamento de reserva (RF004): tela de confirmação simples, sem outros campos.

Integrante C — Problema e Denúncia

Requisitos: RF005 (essencial), RF007 (desejável)

- Vue: RelatarProblemaPage.vue e DenunciaPage.vue (novas).

- PHP: api/problemas/relatar.php e api/denuncias/criar.php.

- Relatar problema: tipo (ex: máquina, sala), opções padrão (ex: teclado, monitor) e campo de texto opcional.

- Denúncia: formulário com um único campo de texto livre.

- Escopo mais enxuto e isolado — bom ponto de partida para quem está entrando agora no stack.

Integrante D — Área do Técnico

Requisitos: RF009 (essencial), RF010 (importante), bônus RF012 (baixa)

- Vue: TecnicoDashboardPage.vue e TecnicoProblemasPage.vue (novas) — vertical separada e autocontida.

- PHP: api/tecnico/dashboard.php e api/problemas/resolver.php.

- Dashboard com as reservas programadas para o dia.

- Lista de problemas reportados, com ação de resolver (status volta para "disponível").

- Implementar guarda de rota baseada em perfil === "tecnico" no frontend, e require_perfil(['tecnico']) no PHP.

- Bônus, se sobrar tempo: RF012 (gerenciar laboratório / patrimônio — baixa prioridade).

# 5. Como rodar o PHP localmente (cada integrante, uma vez)

- 1) No php.ini do XAMPP (C:\xampp\php\php.ini), habilitar extension=pdo_pgsql e extension=pgsql.

- 2) No httpd-xampp.conf do Apache, adicionar um Alias /uems-api apontando para a pasta uems_labs_api do repositório (caminho completo detalhado no README.md da pasta).

- 3) Criar o arquivo uems_labs_api/.env (a partir do .env.example) com a connection string do Postgres e as chaves públicas do Supabase.

- 4) Reiniciar o Apache e testar http://localhost/uems-api/ — deve responder {"status":"ok"}.

- Passo a passo completo, contrato de endpoints e padrão de autenticação: ver uems_labs_api/README.md.

# 6. Rotas finais do frontend (Vue)

Cada integrante cria seu(s) arquivo(s) novo(s) e adiciona apenas a própria linha em routes.js — reduz o conflito de merge a praticamente zero.

| Rota | Página | Responsável |
| --- | --- | --- |
| / | IndexPage.vue (ajuste final — dados reais) | Você (por último) |
| /reservar/:laboratorioId | ReservaPage.vue | Integrante A |
| /minhas-reservas | MinhasReservasPage.vue (nova) | Integrante B |
| /relatar-problema | RelatarProblemaPage.vue (nova) | Integrante C |
| /denuncia | DenunciaPage.vue (nova) | Integrante C |
| /tecnico (+ subrotas) | TecnicoDashboardPage.vue, TecnicoProblemasPage.vue (novas) | Integrante D |

# 7. Contrato de endpoints (PHP)

Documentado também em uems_labs_api/README.md. Resposta de sucesso: JSON direto, status 200/201. Resposta de erro: {"error": "mensagem"}, com status HTTP apropriado.

| Endpoint | Método | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/laboratorios/listar.php | GET | Backend | pronto |
| /api/reservas/criar.php | POST | Integrante A | a fazer |
| /api/reservas/listar.php | GET | Integrante B | a fazer |
| /api/reservas/cancelar.php | POST | Integrante B | a fazer |
| /api/problemas/relatar.php | POST | Integrante C | a fazer |
| /api/denuncias/criar.php | POST | Integrante C | a fazer |
| /api/tecnico/dashboard.php | GET | Integrante D | a fazer |
| /api/problemas/resolver.php | POST | Integrante D | a fazer |

# 8. Ordem de execução sugerida

- 1) Backend publica seed de dados + constraint anti-choque de horário (rápido, não precisa estar 100% completo).

- 2) Os 4 integrantes trabalham em paralelo, cada um na própria fatia (PHP + Vue).

- 3) RLS fica para uma etapa posterior, combinada entre o grupo, depois que os fluxos estiverem validados.

- 4) IndexPage.vue é ajustada por último (dados reais nos cards), já que depende de dados de mais de um domínio (reservas + laboratórios).

# 9. Mapeamento de requisitos por responsável

- Backend: RF006 (pronto), base de RF002/RF003 (regras de negócio), RF010 (parte de banco), RNF002 (segurança — adiado).

- Integrante A: RF002, RF003.

- Integrante B: RF004, RF008.

- Integrante C: RF005, RF007.

- Integrante D: RF009, RF010 (parte de frontend/PHP), RF012 (bônus).

- RF011 (notificar disponibilidade — baixa prioridade): bônus livre para quem terminar primeiro.

- RNF001 (layout responsivo) e RNF003 (performance/usabilidade): cuidado transversal — cada um testa a própria tela em tamanhos de tela diferentes.